Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК АНОПИНО

(СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2019                                                                                                           № 152

О внесении изменений в муниципальную программу «Борьба с борщевиком Сосновского на территории  муниципального образования поселок Анопино (сельское поселение) Гусь-Хрустального района на 2020-2024 годы» утвержденную постановлением администрации от 14.06.2019 № 58

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии Законом Владимирской области от 25.12.2019 №136-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации Владимирской области от 20.12.2019 № 904 «Об утверждении Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского» на основании Устава МО п. Анопино

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Муниципальную программу  «Борьба  с  борщевиком Сосновского на территории муниципального образования поселок Анопино (сельское поселение) Гусь-Хрустального района на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрации от 14.06.2019 № 58, изложив в новой редакции (приложение)

2. Контроль за исполнением  данного постановления оставляю за собой.

3. Данное постановление вступает в силу  со дня его подписания и подлежит  официальному опубликованию на сайте администрации.

Глава администрации		                                                  М.А. Курышов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

от 30.12.2019 г. № 152

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК АНОПИНО (СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)  ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

НА 2020 - 2024  ГОДЫ"

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Полное наименование | Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования поселок Анопино (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области (далее — МО п. Анопино) на 2020-2024 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Цели Программы | Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории населенных пунктов МО п. Анопино Анопино и улучшения качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации |
| Основные задачи Программы | Сохранение и восстановление земельных ресурсов; Сохранение сбалансированной экосистемы природных ландшафтов |
| Объем и источники финансирования Программы | На реализацию Программы необходимо 1 272 500 рублей. В соответствии с областной адресной программой «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области» Средства областного бюджета: 2020 год – 390 000 руб.; 2021 год - 390 000 руб.; 2022 год - 390 000 руб. Средства местного бюджета: 2020 год – 30 000 руб.; 2021 год – 30 000 руб.; 2022 год – 30 000 руб. 2023 год — 30 000 руб. 2024 год — 30 000 руб. В ходе реализации Программы возможна корректировка финансирования мероприятий после принятия решения о бюджете на очередной финансовый год. |
| Показатели эффективности Программы | 1.Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика Сосновского на территории населенных пунктов МО п. Анопино 2.Снижение случаев травматизма среди населения 3.Повышения уровня благоустройства населенных пунктов поселения. |
| Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы | Освобождение от борщевика Сосновского 15 га земель на территории сельского поселения. |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Разработчики Программы | Администрация муниципального образования поселок Анопино (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области |
| Сроки реализации программы | 2020-2024 годы |

1. Анализ ситуации. Цели и задачи Программы

Борщевик Сосновского с 1960-х годов культивировался во многих регионах России как перспективная кормовая культура. В Ленинградской области его площади занимали более 1 тыс. га. Свое название растение получило в честь исследователя флоры Кавказа Сосновского Д.И.

Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины - фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на кожу эти вещества ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться ожог 1-3-й степени. Особая опасность заключается в том, что после прикосновения к растению поражение может проявиться не сразу, а через день-два.

В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы нервной системы и сердечной мышцы. Растение является серьезной угрозой для здоровья человека.

Также в растении содержатся биологически активные вещества - фитоэкстрогены, которые могут вызывать расстройство воспроизводительной функции у животных.

В настоящее время борщевик Сосновского интенсивно распространяется на заброшенных землях, на землях сельскохозяйственного назначения, на территориях садоводств, населенных пунктах, обочинах дорог. Борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений, вытесняет естественную растительность, а также может образовывать насаждения различной плотности площадью от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров.

Целями Программы являются локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории поселения, а также исключение случаев травматизма среди населения.

В результате предварительного обследования территории МО п. Анопино выявлено порядка 20 га  засоренных борщевиком земель, в том числе с сильной степенью засорения 11 га, со средней степенью засорения 6 га, со слабой степенью засорения 8 га.

Основными задачами Программы являются сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы антропогенных и природных ландшафтов.

В последние годы борщевик перемещается на приусадебные участки, владельцы которых не проживают на территории поселения или по каким- либо причинам не могут обрабатывать свои земельные участки. В результате реализации Программы планируется освободить от борщевика Сосновского 15 га земель сельского поселения.

2. Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского

Комплекс мероприятий по уничтожению борщевика включает в себя:

проведение разъяснительной работы с населением о методах уничтожения борщевика (химический, механический, агротехнический) и мерах предосторожности (размещение информации на официальном сайте администрации, распространение наглядной агитации, проведение схода граждан).

привлечения к административной ответственности собственников земельных участков допускающих распространения борщевика на их землях.

выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика:

химическими методами (внесение  гербицидов сплошного действия в соответствии с действующим справочником пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации),

проведение оценки эффективности выполненных мероприятий;

3. Финансирование Программы

Финансирование основных мероприятий муниципальной программы "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования поселок Анопино (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области в 2020-2024 годы" приведено в приложении №1 к Программе.

Расчет расходов на реализацию мероприятий Программы произведен с учетом объемов ассигнований, выделяемых из средств местного бюджета на текущий финансовый год и  Субсидии, предоставляемой из областного бюджета в бюджет муниципального образования поселок Анопино (сельское поселение) Гусь-Хрустального района.

4. Контроль за реализацией мероприятий Программы

Общий контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Глава администрации муниципального образования поселок Анопино (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области

Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий Программы осуществляется на основании заключенных договоров после завершения каждого этапа химической обработки. Работы по борьбе с борщевиком считаются выполненными и принятыми после утверждения заказчиком актов приема-передачи работ.

Приложение 1

ФИНАНСИРОВАНИЕ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК АНОПИНО (СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ) ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2020-2024  ГОДЫ"

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации (год) | Источник финансирования | Финансирование, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1. | Химический метод – применение гербицидов сплошного действия с целью уничтожения нежелательной растительности (зарослей борщевика Сосновского) | 2020-2022гг | Областной бюджет | 1170,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 |  |  |
|  |  | 2020-2024 г.г | Местный бюджет | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  | 2020-2024 | итого | 1320 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 30,0 | 30,0 |

Приложение №2

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК АНОПИНО (СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ) ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2020-2024  ГОДЫ"

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Освобождение площади от борщевика Сосновского на территории МО п. Анопино сельское поселение (га) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |